**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1.Thông tin chung:**

Tên nhóm: Nhiều nhóm phó nhất

Các thành viên có tham dự bao gồm danh sách đính kèm :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | SĐT |
| 1 | 15211TT1147 | Nguyễn Quý Đức Án Tôn | Nhóm trưởng | Tonannguyen071097@gmail.com | 01676703807 |
| 2 | 15211TT1394 | Trần Huỳnh Nữ | Nhóm phó | Tranhuynhnu.97@gmail.com | 0969983718 |
| 3 | 15211TT1622 | Lê Anh Tân | Nhóm phó | Anhtan3396@gmail.com | 0907172440 |
| 4 | 15211TT1734 | Đào Hoài Phương | Nhóm phó | Phoshoaiphuong2527@gmail.com | 01682216954 |

***Mục tiêu họp nhóm nhằm :***

1. **Thảo luận, bàn bạc về đồ án giáo viên giao.**
2. **Sắp xếp thời gian thực hiện từng công việc để hoàn thành đồ án.**
3. **Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm.**

Địa điểm:

Thời gian bắt đầu và kết thúc:

1. **Kết quả buổi họp:**

Thống nhất công việc giao cho mỗi thành viên.

Lên plan xác định cho mỗi thành viên.

1. **Nội dung:**

Lên kết hoạch cụ thể cho từng thành viên, phân công modules phụ trách của từng người và nêu thời gian hoàn thành xác định cho mỗi modules

1. **Tổ chức công việc:**

Mỗi thành viên chịu một modules thực hiện đến kết thúc project của nhóm

**Bảng phân công công việc :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả |
| 1 | Nguyễn Quý Đức An Tôn | * Thực hiện module “Employees” bao hồm các chức năng thêm, xóa, sửa,, hiển thị danh sách. Có hash password khi tạo mới. * Màn hình Positions. | 27/11/2017 |  | Hoàn thành 70% |
| 2. | Lê Anh Tân | * Thực hiện module “Bill” bao gồm thêm và show danh sách bill theo 2 loại: Nhập và bán. | 28/11/2017 |  |  |
| 3 | Trần Huỳnh Nữ | * Thực hiện màn hình trang chủ | 28/11/2017 |  |  |
| 4 | Đào Hoài Phương | * Thực hiện chức năng login, logout có session. * Thực hiện module “Flower” với các chức năng, show danh sách, thêm, xóa, sửa. * Màn hình Types | 25/11/2017 | 27/11/2017 | Hoàn thành 90% |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Thư Ký

Nguyễn Quý Đức An Tôn